**Мониторинг реализации национальных проектов за первый квартал 2024 года.**

Информация о принятых решениях и мерах по устранению замечаний, выявленных по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных проектов за первый квартал 2024 года».

В соответствии с п. 1.10 Плана работы на 2024 год специалистами Контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации национальных проектов за первый квартал 2024 года» (далее – мониторинг).

Целью мониторинга является анализ реализации мероприятий муниципальных программ в рамках национальных проектов. В муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в первом квартале 2024 года реализуются четыре национальных проекта: «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и «Культура». Реализация национальных проектов предусмотрена в рамках семи муниципальных программ.

Решением Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 21 декабря 2023 года № 165 «О бюджете города Сочи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 28.03.2024) (далее – Решение о бюджете города Сочи на 2024 год) и постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 22 апреля 2024 года № 941 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Сочи за первый квартал 2024 года» на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов предусмотрено 3 615 579,3 тыс.руб.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг национальных проектов за первый квартал 2024 года» Контрольно-счетная палата муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края рекомендует:

 **Администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Усилить контроль за исполнением мероприятий федеральных проектов, реализуемых в рамках муниципальных программ города Сочи.
2. Осуществить контроль по устранению выявленных нарушений и недостатков в рамках проведенного экспертно-аналитического мероприятия и представить информацию в Контрольно-счетную палату муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в установленный законом срок.

**Департаменту строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Принять меры по обеспечению возврата неотработанного уплаченного аванса по муниципальному контракту от 30.08.2022 №111, заключенного с ООО «ИнвестТрейдСервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Калараш - Малышева, Лазаревского внутригородского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» в размере 357 786 248,81 тыс. рублей.
2. Внести изменения в непосредственные результаты мероприятия 1.2.1.1 подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры города Сочи» муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры», утвержденной постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 06.12.2021
№ 2777 в части приведения в соответствие с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 26.12.2022 № И-80.
3. Обеспечить соответствие срока ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – Блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ № 18 г. Сочи, в подпрограмме «Развитие социальной инфраструктуры города Сочи» муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры», утвержденной постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 06.12.2021 № 2777 и заключенных соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 01.09.2023 № 03726000-1-2023-014 и о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 26.12.2022 № И-80.
4. Обеспечить приведение в соответствие друг другу муниципального контракта от 13.03.2023 года №01-ЕП с ООО «Стройсервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ № 18 г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)» в рамках мероприятия МП Инфраструктура и приложений к муниципальному контракту.
5. Обеспечить соответствие срока ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – Общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Калараш - Малышева, Лазаревского внутригородского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Калараш - Малышева на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0109028:6165, со сроком подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения объекта, предусмотренного договором от 23.11.2022 № 2151 с МУП Водоканал.
6. Обеспечить соответствие срока ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – Общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Калараш - Малышева, Лазаревского внутригородского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Калараш - Малышева на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0109028:6165, со сроком подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, предусмотренного договором от 23.11.2022 № 2150 с МУП Водоканал.

**Департаменту городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Привести в соответствие показатели результативности, установленные муниципальной программой «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи» с показателями, установленными Адресной программой Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.04.2019 № 186 (в ред. от 21.03.2024).
2. Привести в соответствие показатели результативности, установленные Адресной программой муниципального образования город-курорт Сочи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации города Сочи от 31.07.2019 № 1222 (в ред. от 29.08.2023), с показателями Адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.04.2019 № 186 (в ред. от 21.03.2024).

**Управлению культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Обеспечить приведение контракта от 14.03.2024 №ЗК-1 на поставку оборудования для оснащения муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи «Новый театр Сочи» с мероприятием муниципальной программы, с целью реализации которого заключен контракт.

**Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Обеспечить приведение контракта от 29.01.2024 года № 0818500000823010166\_301531 с ООО фирма «Дортранссервис» (ИНН 0107008235) на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Сочинской городской агломерации в Лазаревском внутригородском районе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края - ул. Нахимова от ул. Социалистическая до ул. Ушакова и от ул. Ушакова до дома №2; Место производство работ

**Управлению по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:**

1. Обеспечить приведение в соответствие наименования мероприятия 1.2.6.3. в МП Образование с целям предоставления субсидии согласно Соглашению № 008.
2. Обеспечить расходование предоставленной субсидии из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, в целях обновления материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края «Успех каждого ребенка» от 30 января 2024 года № 03726000-1-2024-010 в строгом соответствии с условиями предоставления, определенными данным Соглашением, заключенным между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и администрацией муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.
3. Обеспечить внесение изменений в муниципальную программу «Дети Сочи» в части приведения в соответствие непосредственного результата с показателем результативности, установленных Соглашением № 104 «Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 16 единиц».
4. Обеспечить внесение изменений в контракты на поставку мобильных автогородков от 20.02.2024 №8/2024, заключенного с МОБУ лицей №22, и от 20.02.2024 № 43, заключенного с МОБУ СОШ №55, в части уточнения срока действия контрактов.
5. Внести изменения в преамбулы соглашений о предоставлении из бюджета города Сочи муниципальным бюджетным учреждениям города Сочи субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 13.02.2024 №№200-2-421, 201-2-421, 203-2-421, 204-2-421, 206-2-421, 213-2-421, 214-2-421 в части указания корректного правового акта, в соответствии с которым предоставляется субсидия на осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма – постановление администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 16.03.2022 № 637 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным управлению по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания, с целью реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Дети Сочи».
6. Внести изменения в соглашения о предоставлении из бюджета города Сочи муниципальным бюджетным учреждениям города Сочи субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 13.02.2024 № 200-2-421 и №149-2-421 в части распределения по источникам финансирования мероприятия.